Framdriftsplan for deponering av uttrekk frå dei avslutta periodane i Websak:

Stranda kommune periodiserar websak kvart 4. år, og neste periodisering vert pr. 01.01.24. Vi vil ila 2024 jobbe med klargjering for NOARK-uttrekk av dei avslutta periodane i Websak, og få avlevert dette til IKA Møre og Romsdal.

Det er vanskeleg å datofeste når dette arbeidet skal vere ferdig.

Det er eit kostbart og ressurskrevjande prosjekt og vi er avhengig av å få avsatt både tid og midlar til dette arbeidet. Vi vil aktivt jobbe for å få dette inn i budsjettet for 2024, i tett samarbeid med rådmannen. Så snart midlane er på plass, vil vi inngå ein avtale med IKA Møre og Romsdal om innmelding av digitalt uttrekk, samt få på plass avtale med systemleverandør ACOS. Vi er i tett dialog med begge desse partane, og dei er fullt informert om prosessen.

Vi har oppretta ei prosjektgruppe der arkivleiar, systemansvarleg og IKT er deltakande. IKA Møre og Romsdal vil også verte involvert i denne gruppa etter behov. Denne gruppa vil ha jamnlege møter der vi planlegg og fordeler oppgåvene oss imellom.

Vi ser for oss at dette prosjektet vil gå over ein 2-års periode, tenkt slik som punkta under viser:

- 2023: Få innarbeidd kostnadar til prosjektet i budsjettet for 2024

- 2024 – Inngå avtale om uttrekk og avlevering med ACOS og IKA Møre og Romsdal, så sant midlane er på plass i budsjettet. Starte forprosjekt med ACOS: Kartlegging, analyse og klargjering av basen. (Arkivleiar, systemansvarleg, IKT og Acos)

- 2025 – Basen skal vere klar, og uttrekk kan takast.

Kostnadsberekning:

Oppdraget utførast etter faktisk timebruk.

Estimert tidsbruk ACOS - Forprosjekt: ca. 35 timar

Eigeninnsats: Estimert timebruk ryddejobb i base: ca. 50 timar

Uttrekk: ca. 50 timar.

Deponering av utrekk til IKA: Dette arbeidet er inkludert i avtalen om depottenester, og medfører ikkje ein ekstra kostnad.

Estimert total kostnad: ca. 200.000kr

Finansiering:

Utgiftene skal innarbeidast i årleg driftsbudsjett.

Stranda kommune vil heretter ha som rutine å ta uttrekk av websak samtidig som vi periodiserar, altså kvart fjerde år.

Gjennom regelmessige uttrekk sikrar ein at elektronisk arkivmateriale ikkje går tapt.